## Slide 1: loggerprojekt vsk
Team 01

## Slide 2: Abgabedokumente
Projektdokumentation
Source Code
Bericht
Tests

## Slide 3: Termine
Sprints
          Sprint 1: SW04/05
          Sprint 2: SW06/07
          Sprint 3: SW09/10
          Sprint 4: SW11/12
Interface-Teams 2. Okt, 18:00 Uhr
          Dokumentierte Version des Interfaces
Zwischenabgabe 5. Nov, 18:00 Uhr
          Präsentation, Demonstration (elektronisch)
Schlussabgabe 11. Dez, 18:00 Uhr
          Dokumentation (elektronisch, Papier)

## Slide 4: Initialisierungsphase
SoDa-Rollen
Risikoliste
Produkt-Backlog
Sprint-Planung 1
  Alle Dokumente sind im Projekt Management Plan zu dokumentieren

## Slide 5: Sprint 1 (SW04/05)
Sprint-Backlog
Dokumentationsplan
Konfigurationsliste
Spezifikation der 3 Elemente für das System-Testing
Definition Vorgehen
Code wird auf GitHub verwaltet, laufend integriert
Erste Unit-Tests
Sprint 2 geplant
Alle Projekte sind auf dem Buildserver fehlerfrei buildbar, es liegen Testfälle vor, Kontrolle durch Dozent

## Slide 6: Sprint 2 (SW06/07)
Sprint-Backlog
Architektur festgelegt, exemplarisch dokumentiert
Release 1 lauffähig (demonstrierbar)
Sprint 3 geplant

## Slide 7: Sprint 4 (SW11/12)
Sprint-Backlog
Nachgeführte Softwarespezifikation
Alle Komponenten lauffähig (demonstrierbar)
Interoperabilität der Logger-Komponente demonstrierbar
  Demonstration / Präsentation